Inhalt

[Ziele: 2](#_Toc193896943)

[Vorgenommene Ziele: 2](#_Toc193896944)

[Erreichte Ziele: 2](#_Toc193896945)

[Nicht erreichte Ziele warum nicht: 2](#_Toc193896946)

[Ziele für den nächsten Sprint: 2](#_Toc193896947)

[Statistiken: 2](#_Toc193896948)

[Programmiersprachen 2](#_Toc193896949)

[Github Commits (09.02.2025 - 23.03.2025) 2](#_Toc193896950)

[Code frequency (09.02.2025 - 23.03.2025) 3](#_Toc193896951)

# Ziele:

## Vorgenommene Ziele:

* Main Page/Navigation fertig
* CSS-Styling der Main Page
* Unterseite „Allgemein“ fertig
* Armor Slideshow funktioniert

## Erreichte Ziele:

* Main Page/Navigation fertig
* CSS-Styling der Main Page
* Armor Slideshow funktioniert

## Nicht erreichte Ziele warum nicht:

* Lernen für den SEW-Test

## Ziele für den nächsten Sprint:

* Unterseite „Allgemein“ fertig
* Armor Slideshow mit Infos zu den Rüstungen
* Infos zu den Rüstungen JSON möglichst fertig
* Mit anderen Unterseiten Beginnen
* Mit Minigame Funktionen Beginnen

# Statistiken:

### Programmiersprachen

### Github Commits (09.02.2025 - 23.03.2025)

### Code frequency (09.02.2025 - 23.03.2025)